會議名稱：達和環保SIEM雙周會

日期： 2025-04-15

時間： 10:30 - 12:00

地點： 達和環保6F會議室

主持人： Barry

記錄人： Barry

出席人員：達和環保Joy、達和環保Harry 、Barry、Lance

缺席人員： 無

會議議程

1. 開場與確認議程

2. 上次會議回顧與追蹤事項

- Dashboard設定，已經處理完成。

- Report設定，已經處理完成。

- Core SW SNMP離線，已經處理完成。

- NP備份計畫已經說明。

3. 新議題討論

- 議題 1： PM License及功能測試。

- 討論內容： 偵測DB及Web端程式回應時間及狀況，需要採用PM功能才可以達到。

- 決議事項：申請測試Key測試功能。

- 負責人： Barry

- 完成期限： 2025-04-21

- 議題 2：Dashboard設定3個主畫面

- 討論內容： 登入NP時會主動顯示3個Dashboard畫面。

- 決議事項：設定後只有1個Dashboard畫面生效，開Case確認此功能是否正常。

- 負責人： Lance

- 完成期限： 2025-04-21

-議題 3： 告警閥值設定，並整合到mail或teams。

- 討論內容：提供建議閥值確認沒問題後再設定及時告警。

- 決議事項：提供建議閥值。

- 負責人： Lance

- 完成期限：2025-04-25

4. 其他事項

- 無

5. 下次會議安排

- 日期與時間： 2025-04-29

- 地點或方式： 達和6樓會議室