會議名稱：達和環保SIEM雙周會

日期： 2025-03-18

時間： 10:00 - 12:00

地點： 達和環保6F會議室

主持人： Barry

記錄人： Barry

出席人員：達和環保Joy、達和環保Harry、明竑科技Barry、明竑科技Ivan

缺席人員： 無

會議議程

1. 開場與確認議程

2. 上次會議回顧與追蹤事項

- Server  log設定完成(Linux 除外)。

- NP LDAP設定完成。

3. 新議題討論

- 議題 1： 部分設備離線。

- 討論內容： 部分設備ICMP Fail產生告警，但進行Ping測試時又正常。

- 決議事項：需觀察並調整ICMP 回應時間及靈敏度。

- 負責人： Ivan

- 完成期限： 2025-03-25

- 議題 2：Dashboard設定

- 討論內容： 討論Dashboard畫面。

- 決議事項：設定Dashboard畫面供達和參考。

- 負責人： Ivan

- 完成期限： 2025-03-27

議題 3： Report格式討論。

- 討論內容：討論Report格式。

- 決議事項：先提供其他客戶Report格式並產出Report供達和參考。

- 負責人： Ivan

- 完成期限：2025-03-27

4. 其他事項

- 無

5. 下次會議安排

- 日期與時間： 2025-04-01

- 地點或方式： 達和6樓會議室